Zał. nr 3 – Projekt umowy

U M O W A Nr UGiM.272.8.2018

W dniu ….........2018 r w Wyszogrodzie pomiędzy Gminą i Miastem Wyszogród 09-450 Wyszogród ul. Rębowska 37 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez;
1. Jama Boszko - Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród ,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miasta Wyszogród Barbary Kopańskiej

a, …..................................................................................................................................................................................................................................... zwanym dalej Wykonawcą reprezentowaną przez;
1. …........................... - Właściciel
została zawarta umowa treści następującej:

§ 1
Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie zwanym dalej Zamawiającym zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: przeprowadzenie remontu cząsteczkowego uszkodzonych jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na powierzchni około 150 m2. Zamawiający w razie pilnej potrzeby może rozszerzyć zamówienie do 30 % maksymalnej ilości założonych m2 remontu do wykonania. Uszkodzone miejsca wytypowane do naprawy jezdni wskaże pracownicy tutejszego urzędu Pan Artur Kaźmierczak lub Pan Marcin Pieniążek.

Remont cząsteczkowy polegać będzie na odcięciu w jezdni uszkodzonej nawierzchni bitumicznej, usunięciu zniszczonych części nawierzchni, oczyszczenia remontowanego miejsca z piasku, kurzu, skropieniu emulsją asfaltową, a następnie uzupełnienia remontowanego miejsca mieszanką mineralno-bitumiczną wytworzoną wg NZ na gorąco o średniej grubości 4 cm, połaczenia ze starą nawierzchnią należy zabezpieczyć emulsją asfaaltową . Materiał oraz niezbędny sprzęt do przeprowadzenia remontu zapewni we własnym zakresie Wykonawca. Prace należy wykonać w sprzyjających warunkach atmosferycznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do przedmiotowego zapytania – opis przedmiotu zamówienia.

§ 2
1. Terminy wykonania usługi; od dnia 30.03.2018 r do dnia 30.04.2018r. – w warunkach sprzyjających wykonaniu tego typu robót.
2. Usługa świadczona będzie każdorazowo na podstawie zgłoszenia bezpośredniego dokonanego przez pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, który będzie wskazywał miejsca na terenie miasta i gminy , na których należy wykonać usługę.
3. Termin wykonania usługi będzie każdorazowo uzgadniany przez strony umowy.
§ 3
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za awarie sprzętu oraz przestoje w pracy nie zawinione przez Zamawiającego.
§ 4
1. Cena ryczałtowa za m2 wymieniona w przedmiocie umowy wynosi: brutto - …....................... zł/m2.
    .
2. Cena ryczałtowo brutto jednego m2 wykonania usługi wymieniona w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie za wszystkie czynności Wykonawcy niezbędne do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty materiału, transportu sprzętu do miejsca przeznaczenia.
3. Cena ryczałtowa jednego m2 przedmiotu umowy będzie niezmienna przez cały okres realizacji, bez względu na rzeczywisty poziom cen usługi, jakie będą kształtować się w okresie realizacji umowy.
 4.Zapłata wynagrodzenia następować będzie po upływie każdego miesiąca, bądź po zakończeniu całości zadania.
5. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół częściowy lub końcowy odbioru robót, który stanowi jej integralną część .
6. Wynagrodzenie za usługę ustalane będzie w oparciu o faktyczną ilość wykonanej usługi , to jest – ilość m2 wykonanego remontu.
7. Wystawione przez Wykonawcę faktury będą płatne przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty ich otrzymania, na podane w fakturze konto Wykonawcy.
8. Za termin płatności uważa się datę na stemplu przelewu- banku Zamawiającego.

§ 5
Wykonawca stwierdza, że znany mu jest stan techniczny dróg podlegający profilowaniu i wszelki niezbędny zakres prac uwzględnił w przedstawionej cenie.

§ 6
Do umowy nie mogą być wprowadzane zmiany ani nowe postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego, chyba ze konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 7
Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych;
   1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną – z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10 % wartości umowy.
   2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną – z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wartości umowy.

§ 8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10
W sprawach spornych strony poddają się rozstrzygnięciom sadu rzeczowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 11
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

        WYKONAWCA ZAMAWIAJACY