Projekt pn. "Przebudowa i modernizacja targowiska miejsko - gminnego w Wyszogrodzie”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  PROWADZONE  W TRYBIE PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

o wartości  nie przekraczającej  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm. )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ):

Zamówienie publiczne na realizację usługi:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i modernizacja targowiska miejsko-gminnego w Wyszogrodzie”

Nazwa Zamawiającego:	Gmina i Miasto Wyszogród

Miejscowość			Wyszogród

Adres:				ul. Rębowska  37, 09-450 Wyszogród

Strona internetowa:		www.ugimwyszogrod.bip.org.pl

Godziny urzędowania:   od poniedziałku do piątku, w godzinach 7. 30 - 15.30

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

Znak postępowania: UGiM.271.7.2013

ZATWIERDZAM

Mariusz Bieniek

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Wyszogród, sierpień 2013 r.

- Nazwa Zamawiającego:	Gmina i Miasto Wyszogród

Miejscowość			Wyszogród

Adres:				ul. Rębowska  37, 09-450 Wyszogród

Strona internetowa:		www.ugimwyszogrod.bip.org.pl

Godziny urzędowania:   od poniedziałku do piątku, w godzinach 7. 30 - 15.30

- Tryb zamówienia -  Podstawa prawna:

Tryb udzielenia zamówienia – niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2007 r. Nr 223, poz. 1655 z  późn. zm.).

#### III. Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z inwestycją pn. „Przebudowa i modernizacja targowiska miejsko-gminnego w Wyszogrodzie”.

w tym w zakresie architektury, konstrukcji, nawierzchni drogowych, sieci i instalacji sanitarnych (wod-kan, c.o.), instalacji elektrycznych, zagospodarowania terenu dla realizacji robót budowlanych oraz w nadzorowania dostaw i montażu wyposażania obiektu.

- Sprawowanie nadzoru inwestorskiego obejmuje w szczególności:

- stałe kontrolowanie obiektu pod względem zgodności wykonanych prac z dokumentacją: z przeprowadzonej kontroli  należy dokonać wpisu do dziennika budowy lub sporządzić notatkę, w uzasadnionych przypadkach sporządzić dodatkowy protokół dla  Zamawiającego;

- kontrolowanie nadzorowanego obiektu stale na etapie wykonywania prac ulegających zakryciu oraz dokonywanie stosownych wpisów z kontroli w dzienniku budowy lub sporządzanie notatki z kontroli;

- nadzorowanie koordynacji wykonawcy/wykonawców/podwykonawców realizujących inwestycje;

- potwierdzanie zaawansowania robót w celu wpłaty wynagrodzenia wykonawców robót budowlanych – nadzór ma w zakresie opracowanie i szacowanie ilości wykonanych robót w celu przygotowania rzeczowego i finansowego zakresu wykonywanych robót;

- informacje na bieżąco Zamawiającego o każdym odstępstwie od dokumentacji;

- dokonywanie systematycznych wpisów do dziennika budowy; w przypadku nie udostępniania dziennika budowy przez wykonawcę robót budowlanych, niezwłoczne powiadomienie o tym Zamawiającego poprzez sporządzenie stosunkowego protokołu;

- dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego wykonywanych robót bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu gotowości do odbiorów przez wykonawcę;

- sprawdzenie kompletności i jakości dokumentów odbiorowych (wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego;

- sprawdzanie kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych;

- stwierdzenie gotowości obiektu do odbioru;

- uczestniczenie w pracach wynikających z obowiązków gwarancyjnych wykonawców robót budowlanych oraz rękojmi za wady wykonywanych robót budowlanych;

- dokonywanie odbioru ostatecznego po upływie okresu  gwarancji ustalonego w umowie z wykonawcą robót  budowlanych.

- Obecność na placu budowy:

Wymagana jest bieżąca obecność osób pełniących nadzory budowlane podczas wykonywania wszelkich prac, zarówno robót budowlanych, jak i dostaw, a także prac przygotowawczych i/lub zabezpieczających zgodnie z aktualnym harmonogramem robót. Zamawiający wymaga aby Przedstawiciel Nadzoru Inspektorskiego wraz z Inspektorami poszczególnych specjalności /w zależności od prowadzonych aktualnie robót/ byli dostępni codziennie we wszystkie dni robocze. Konieczność pracy zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dni wolne od pracy i/lub w godzinach innych niż 8-16 nie może być postawą do jakichkolwiek  roszczeń w stosunku do Zamawiającego. W celu weryfikacji obecności na budowie Zamawiający ma prawo do żądania podpisywania list obecności lub zastosowania innych form sprawdzenia.

- Opis przedmiotu zamówienia znany dalej „OPZ” znajduje się w Załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ.

- Kompletna dokumentacja projektowa inwestycji, która będzie  przedmiotem zamówienia znajduje się w Załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ.

KODY CPV:

- 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

- Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. W przypadku realizacji Zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Planowane rozpoczęcie inwestycji – wrzesień 2013 r.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówienia uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ) Ustawy -  w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę na roboty budowlane, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego  rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Data rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy – dzień podpisania umowy.

- Czas trwania: nadzór będzie prowadzony w okresie realizacji robót budowlanych oraz odbiorców robót i wyposażenia obiektu – nie dłużej niż do  – 30.11.2014r.

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

- O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

- posiadanie wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, którzy wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – co najmniej dwie usługi nadzoru inwestorskiego lub inżyniera kontraktu nad inwestycją w obiekcie kubaturowy użyteczności publicznej wraz z urządzaniem terenu o wartości tej usługi nadzoru co najmniej 1 000 000 PLN brutto - każda.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowania następującymi osobami:

- Kierownik Nadzoru Inwestorskiego –. Doświadczenie zawodowe jako Kierownik Nadzoru/Kierownik Projektu dla co najmniej dwóch inwestycji, których przedmiotem była budowa/modernizacja/przebudowa obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o wartości tej usługi nadzoru co najmniej 1 000 000 PLN brutto -  każda.

- inspektor nadzoru robót ogólnobudowlanych – posiadający wymagane uprawnienia budowlane dla nadzorowania przedmiotowych robót oraz posiadających doświadczenie zawodowe jako Inspektor robót ogólnobudowlanych przy nadzorze budowy/Modernizacji/przebudowy obiektu kubaturowego użyteczności publicznej

- inspektor nadzoru robót sanitarnych – posiadający wymagane uprawnienia budowlane dla nadzorowania przedmiotowych robót oraz posiadający doświadczenie zawodowe jako Inspektor robót sanitarnych przy nadzorze budowy/Modernizacji/przebudowy obiektu kubaturowego użyteczności publicznej wraz z uzbrojeniem terenu

- Inspektor nadzoru robót elektrycznych – posiadający wymagane uprawnienia budowlane dla nadzorowania przedmiotowych robót oraz posiadających doświadczenie zawodowe jako Inspektor robót elektrycznych przy nadzorze budowy/Modernizacji/przebudowy obiektu kubaturowego użyteczności publicznej wraz z uzbrojeniem terenu,

- Inspektor nadzoru robót drogowych -  posiadający wymagane uprawnienia budowlane dla nadzorowania przedmiotowych robót oraz posiadających doświadczenie zawodowe jako Inspektor robót drogowych przy nadzorze budowy/Modernizacji/przebudowy parkingów i/lub placów/chodników z nawierzchnią z kostki betonowej wraz z oświetleniem

Informacje na temat personelu niezbędnego na etapie realizacji Umowy zostały zawarte w OPZ.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem Zamówienia.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączonych do z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia.

- Ocena spełniania w/w warunków określony w pkt V dokonana będzie w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów, według formuły „spełnia – nie spełnia”. Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalnoprawnym, pod względem ich aktualności, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnianie wymagań Zamawiającego, w tym w zakresie zgodności ze stanem faktycznym.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYONAWCY CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Wymagane doświadczenia i dokumenty:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków określanych w art. 22 ust. 1 Ustawy (zob. Załącznik nr 1 do SIWZ);

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zob. Załącznik nr 1.1 do SIWZ);

- Wykaz usług, wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu wskazania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały  wykonane lub czy są wykonywane należycie na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunek określony w pkt. V. 1. 2) SIWZ; ( zob. Załącznik nr 3 do SIWZ)

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, w szczególności za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunek określny w pkt V. 1. 3) SIWZ ;(zob. Załącznik nr 4 do SIWZ);

- Oświadczenie (zob. Załącznik nr 4 do SIWZ) potwierdzające posiadanie uprawnień przez osoby wymienione w pkt. V. 1. 3) SIWZ;

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru – wystawiony nie wcześniej niż 5 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o dzielenie zamówienia albo składania ofert;

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywanej decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem Zamówienia.

- Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) Pzp, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. (zob. Załącznik nr 7 do SIWZ)

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o który mowa w: części VI. Ust.1 pkt 6)-8) SIWZ – zakłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym a siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo nie uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległy płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu,

- Dokumenty, o których mowa w części VI ust. 2 lit

- SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie odo udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument o którym mowa w części VI ust. 2 lit

- SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składani wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo składania ofert.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w części VI ust. 2 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożenie przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego do kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Przepisy części VI ust. 3 stasuje się odpowiednio.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu założonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- Wykonawca ma obowiązek złożenia dokumentów w formie oryginałów lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub ty podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

- Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności w języku polskim. Dokumenty złożone w języku obcym, powinny zostać przetłumaczone na język polski.

- Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych  w art. 26 ust.2b Ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania Zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda od wykonawcy przełożenia dokumentu, który zawierał będzie w szczególności informacje na temat:

- Zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia;

- Charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;

- Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.

- Zobowiązania podmiotów trzecich (forma i treść):

- Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Gdy dowodem dysponowania zasobami podmiotów trzecich wybranym przez wykonawcę, jest zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma, w tym kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalnie technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest  udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając mu w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu  do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykorzystaniu zamówienia.

- W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron ofert. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego Zamówienia.

- Ze złożonych dokumentów powinno jednoznacznie wynikać czy wykonawcy ubiegają się o udzielenie zamówienia wspólnie. Wykonawcy ubiegający się o wspólnie udzielenia zamówienia powinni zostać wskazani w formularzu ofertowym.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia musza ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z art. 23 Ustawy.

- W przypadku składania oferty wspólnej dokumenty, o których mowa w części VI ust. 1 pkt 6)-8) i 10) SIWZ wskazujące, że brak jest podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania muszą być złożone przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną.

- W przypadku składania oferty wspólnej dokumenty, o których mowa w części Vi ust. 1 pkt 3)-5) i 9) wykonawcy składają wspólnie.

- Oświadczenie wymienione w części VI ust. 1 pkt 1) SIWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia przez pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie. Oświadczenie wymienione w części Vi ust. 1 pkt 2) SIWZ składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienia.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

- Wszelkie oświadczenia, wioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie powyższej procedury wykonawcy przekazują faksem na numer faksem (24) 267 26 00 lub pisemnie na adres Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga, aby oferty wraz z dokumentami i oświadczeniami wymaganymi na potwierdzenie spełnienia stawianych im warunków były składane pod rygorem nieważności na piśmie.

- Zamawiający wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie prowadzonego postępowania przekazuje wykonawcom faksem bądź drogą elektroniczną na adres wskazany w ofercie lub pisemnie na adres wykonawcy.

- Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postepowaniem należy kierować na adres: „Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród  z dopiskiem: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i modernizacja targowiska miejsko-gminnego w Wyszogrodzie” znak sprawy: UGiM.271.7.2013

- Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski przekazane faksem lub droga elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

W sprawach procedury przetargowej i przedmiotu zamówienia:   Aleksandra Wachaczyk, tel. (24) 267 26 15

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia, itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym, a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga od wykonawców składający oferty wniesienia wadium

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ I OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Ofertę sporządza się w formie pisemnej.

- Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem składaniu ofert.

- Zaleca się aby oferta sporządzona była  w oparciu o wzór formularza cenowego oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Załączniki powinny być wypełnione (bądź przepisane z zachowanie ich treści) przez wykonawcę bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian, skutkujących zmianą sensu ich treści. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy, wpisuje on na dokumencie „nie dotyczy” i taki dokument dołącza do oferty.

- Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w punkcie VI SIWZ.

- Oferta powinna być napisana w języku polskim, nieścieralnym atramentem, na maszynie lub komputerze. Przy opracowywaniu załączników zaleca się korzystać ze wzorów dołączonych do niniejszej SIWZ.

- Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia wykonawcy powinny być podpisane przez wykonawcę upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do  ofert w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

- Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisująca ofertę. Formularz oferty podpisuje osoba/osoby reprezentująca wykonawcę na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej albo osoba należycie umocowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji, przy czym dokument pełnomocnictwa załącza się do oferty.

- Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.

- Zamawiający poprawi w ofercie:

- Oczywiste pomyłki pisarskie,

- Oczywiste pomyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zaleca się aby oferta oraz składane z nią dokumenty lub materiały były  spięte/zszyte oraz powinny posiadać kolejno ponumerowane strony. Strony te powinny być parafowane przez osobę /y upoważnioną/ne do reprezentowania wykonawcy (wymóg parafowania nie dotyczy stron, na których znajduje się oryginalny podpis osoby/ób upoważnionej/nich do reprezentowania wykonawcy).  W sytuacji, kiedy wykonawca nie zepnie/zszyje, nie ponumeruje którejkolwiek ze stron lub którakolwiek ze stron nie będzie parafowana wszelkie negatywne konsekwencje mogą wynikać z tego tytułu obciążą wykonawcę.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania w sposób gwarantujący zachowanie zaadresowanej: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród , pok. Nr 4 , z dopiskiem: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i modernizacja targowiska miejsko-gminnego w Wyszogrodzie” – nie otwierać przed dniem 22.08.2013 r., godz. 09.15. Na kopercie należy podać dane wykonawcy. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy.

- Wykonawca ma prawo  przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowaniem pod warunkiem złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia tej sprawie. Oświadczenie to winno być dostarczone w zamkniętej kopercie oznakowanej jak oferta, z dodatkowym napisem „WYCOFANIE OFERTY”. Podczas czynności otwarcia ofert kopert tak oznakowane zostaną otarte jako pierwsze, zaś ofert wycofane nie zostaną odczytane.

- Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

- Oświadczenia składane przez wykonawców, o których mowa powyżej, muszą być złożone z zachowanie zasad dotyczących składania ofert określonych w SIWZ (np. dotyczących reprezentacji). Oświadczenia te powinny być jednoznaczne i nie powinny powodować wątpliwości Zamawiającego co do ich treści i zamiarów Wykonawcy. Zwrócenie się wykonawcy o wycofanie lub zmianę oferty bez zachowania wymogu pisemności i zasad określony powyżej – nie będzie skuteczne.

- Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie  przesyłki i złe jej przedterminowe otwarcie w przypadku nieprawidłowego oznaczenia oferty.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I  OTWARCIA OFERT

- Termin składania ofert upływa – 22.08.2013 r., godz. 09.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny  zachowania powyższego terminu  ma data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pok. Nr 4 , z dopiskiem: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i modernizacja targowiska miejsko-gminnego w Wyszogrodzie”

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2013 roku o godz. 09.15 w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród , pok. Nr 6.

- Tryb otwarcia ofert:

- Otwarcie ofert jest jawne,

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający nie poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia;

- Otwierając ofert Zamawiający poda: nazwy i adresy wykonawców, ceny oferowane (oraz inne istotne elementy takie jak: termin realizacji, warunki płatności zawarte w ofertach);

- W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.

- W pierwszej kolejności Zamawiający otworzy oferty opatrzone napisem „WYCOFANE”, następnie ZMIANA”, a później wg kolejności wpływu – tj. dat i godzin wpływu ofert.

- Nieujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w terminie składania oferty, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Cena oferty winna być wyrażona w PLN.

- Cena oferty musi być wyrażona z dokładnością co do dwóch (2) miejsc po przecinku. Cenę oferty netto/brutto za wykonanie przedmiotu Zamówienia należy ująć w formularzu oferty (Załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ).

- Cena oferty, przedstawiona przez wykonawcę, musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna, zawierająca podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowm.

- Wykonawca może podać tylko jedną cenę.

- Określona przez Wykonawcę cena oferty (wynikająca ze złożonej oferty) jest stała i nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem ustawowych zmian wysokości podatku VAT. W związku z tym, Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty oraz ewentualne bonifikaty, ustawy itp. tak, aby zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszej SIWZ.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu porównania ofert i oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów  i usług (VAT), które miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

- Rozliczenia na realizacje umowy między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie w złotych polskich.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następujący kryteriami i ich znaczeniem:

Cena oferowana – 100%

- Ocena punktowa kryterium „cena” dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Wc = Cena min / Cena ofer. x 100

Gdzie: Wc – oznacza wynik w kryterium „cena”, „Cena min.” – oznacza najniższą cenę oferowaną przez danego wykonawcę.

- Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostaje oferta, która otrzyma największą ilość punktów w kryterium ceny.

- Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu Zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w dołączonych załącznikach do SIWZ.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY  ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- WZÓR UMOWY – INFORMACJE O TERŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, które/y stanowią Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy na podstawie przepisu art. 144 ust. 1 ustawy  w sytuacjach opisanych w par. 16 wzoru umowy stanowiący integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- zmiany przepisów prawa mające istotny wpływ na realizację umowy.

- Zmiany terminu realizacji robót i dostaw objętych nadzorem inwestorskim skutkującym zmianą terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

- Zmian korzystnych dla Zamawiającego,

- Wystąpienia okoliczności, który nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym na skutek działania  siły wyższej,

- Zmiany kwoty wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem zamówienia, Strony dokonują odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to tej części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

- Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 3 wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy.

- INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.

Przewiduje się zawarcie umowy ramowej. 		NIE

- ADRES STRONY INTERNETOWEJ.

Adres strony internetowej Zamawiającego:  www.ugimwyszogrod.bip.org.pl

- INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

Przewiduje się aukcję elektroniczną. 		NIE

Załączniki do niniejszej SIWZ:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie z art. 22.

Załącznik nr 1.1 – Oświadczenie z art. 24.

Załącznik nr 2 – Formularz oferty.

Załącznik nr 3 – Wykaz usług.

Załącznik nr 4 – Wykaz osób.

Załącznik nr 5 – Wzór umowy.

Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia „OPZ”.

Załącznik nr 7 – Wzór informacji, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) Pzp.

Załącznik nr 8 – Kompletna dokumentacja projektowa inwestycji.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE Z ART. 22

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBCHLICZNYCH

Nazwa Wykonawcy: __________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Nazwa zamówienia:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i modernizacja targowiska miejsko-gminnego w Wyszogrodzie”

znak sprawy: UGiM.271.7.2013

Oświadczam, że spełniam wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

________________________,  dnia ______________

(miejscowość)	    (data)

___________________________________

(podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną

osoby lub osób uprawnionych do podpisu w imieniu

Wykonawcy

Załącznik nr 1.1

Załącznik nr 1.1

OŚWIADCZENIE Z ART. 24 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBCHLICZNYCH

Nazwa Wykonawcy: __________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Nzawa zamówienia:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i modernizacja targowiska miejsko-gminnego w Wyszogrodzie”

znak sprawy: UGiM.271.7.2013

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

________________________,  dnia ______________

(miejscowość)	    (data)

___________________________________

(podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną

osoby lub osób uprawnionych do podpisu w imieniu

Wykonawcy

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

Formularz oferty

OFERTA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i modernizacja targowiska miejsko-gminnego w Wyszogrodzie”

znak sprawy: UGiM.271.7.2013

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………..

TEL. ………………………………………………………………………….

REGON: ……………………………………………………………………..

NIP: …………………………………………………………………………..

FAX, na który zamawiający ma przesłać korespondencję…………………........................

e-mail, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję …………………………………

W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i modernizacja targowiska miejsko-gminnego w Wyszogrodzie”

składamy ofertę o treści następującej:

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w  zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Oferujemy wykonanie usługi, będącej przedmiotem zamówienia za cenę:

netto     …………………………..     zł.	(słownie:	…………………………….

.......................................................)

brutto     …………………………	 zł. 	(słownie:	…………………………….

…………………………………...), w tym podatek VAT ……% tj. ………… zł. (słownie: ………………………………………………………………………….)

- Oświadczamy, że zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach stanowiących jej integralną część oraz zgonie ze złożoną przez nas ofertą.

- Oświadczamy, że uwzględniamy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, stanowiące integralną część SIWZ,

- Oświadczamy, że  zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, akceptujemy go bez zastrzeżeń i w wypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wykazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że oferowana cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikami i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich warunków zawartych w SIWZ.

- Zobowiązujemy się do wykonania prac objętych zamówieniem w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

- Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że nasza oferta składa się z ………. stron.

- Oświadczamy, że informacje zawarte na następujących stronach oferty: ……….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Oświadczamy, że zamówienie publiczne w całości wykonamy  siłami własnymi/wykonanie poniższych części zamówienia publicznego zamierzamy powierzyć podwykonawcom (niepotrzebne skreślić) : *

- ……………………………………………………………………………………….

(opis części zamówienia publicznego)

- ……………………………………………………………………………………….

(opis części zamówienia publicznego)

*należy dopisać tyle punktów ile będzie to konieczne

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- Akceptowany wzór umowy.

- Kopię polisy OC z potwierdzeniem jej opłacenia.

- Wykaz wykonanych  usług wraz dowodami, zgodnie  z postanowieniami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów  dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

- Wykaz osób.

- Oświadczenie z art.22

- Oświadczenie z art. 24

- Lista podmiotów należący do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) Pzp, albo informacje o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

- Inne dokumenty:

…………………………………………………………………………………

W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących podstawowej oferty prosimy o zwracanie się do:

……………………..., tel. …………, faks …………, e-mail: ………..

(imię i nazwisko)

(W przypadku nie wpisania osoby upoważnionej do udzielenia wyjaśnień dotyczącej przedstawionej oferty, prosimy o zwracanie się od osoby podpisującej formularz ofertowy).

…………………..............................

( podpis osoby (osób) upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy )

.……………………., dnia ………………… r.

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i modernizacja targowiska miejsko-gminnego w Wyszogrodzie”

znak sprawy: UGiM.271.7.2013

WYKAZ WYKONYWANYCH W CIĄGU 3 LAT* USŁUG

| Przedmiot wykonanej/wykonywanej usługi | Data wykonania oraz podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane | Wartość brutto wykonanej/wykonywanej usługi | Dokumenty będące dowodem na okoliczność wykonania lub należytego wykonywania usługi ** |
| --- | --- | --- | --- |

*jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie

*zgodnie z postanowieniami rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów,  jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

………………………………………………………………..

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4

dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i modernizacja targowiska miejsko-gminnego w Wyszogrodzie”

znak sprawy: UGiM.271.7.2013

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

| Imię i nazwisko | doświadczenie | wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe* | Informacja o podstawie do dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Dotyczy inspektora nadzoru robót ogólnobudowlanych, inspektora nadzoru robót sanitarnych, inspektora nadzoru robót elektrycznych i inspektora nadzoru robót drogowych,

Oświadczam, że wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wymienione powyżej, posiadają wymagane uprawnienia*

……………………………………………………………………..

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 5

UMOWA Nr ……………

na wykonanie usługi obejmującej:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i modernizacja targowiska miejsko-gminnego w Wyszogrodzie”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Zawarta dnia …………. 2013 roku w Wyszogrodzie , po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia …………………………. zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. pomiędzy:

Gminą i Miastem Wyszogród

- Reprezentowaną przez:

1. Mariusza Bieńka – Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Wyszogród – Elżbiety Biernat

- Zwanym/ą dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………. REGON …….., NIP ……..,

- Reprezentowanym/ą  przez:

1. …………………………………..,

Zwanym/ą dalej Wykonawcą lub „Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego”

zwanej dalej łącznie „Stronami” a także indywidualnie „Stroną”.

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych  związanych z inwestycją pn. „Przebudowa i modernizacja targowiska miejsko-gminnego w Wyszogrodzie”.

w tym w zakresie architektury, konstrukcji, nawierzchni drogowych, sieci i instalacji sanitarnych (wod-kan, c.o.), instalacji elektrycznych, zagospodarowania terenu dla realizacji robót budowlanych oraz w nadzorowania dostaw i montażu wyposażania obiektu.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia („SIWZ”) z dnia ……………….., a w szczególności załącznik nr 6 do SIWZ obejmujący opis przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w ust. 2 oraz innymi warunkami realizacji zamówienia.

§ 2

Zakres nadzoru inwestorskiego

- Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się pełnić, w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1. Usługa obejmuje w szczególności:

- Stałe kontrolowanie nadzorowanego obiektu pod względem zgodności wykonywanych prac z dokumentacją: z przeprowadzonej kontroli należy dokonać wpisu do dziennika budowy lub sporządzić notatkę, w uzasadnionych przypadkach sporządzić dodatkowy protokół dla Zamawiającego;

- Kontrolowanie nadzorowanego obiektu stale na stale na etapie wykonywania prac ulegających zakryciu oraz dokonywanie stosownych wpisów z kontroli w dzienniku budowy lub sporządzenie notatki z kontroli;

- Nadzorowanie koordynacji wykonawcy/wykonawców/podwykonawców realizujący inwestycje;

- Potwierdzanie zaawansowania robót w celu wypłaty wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych – nadzór ma w zakresie, opracowanie i szacowanie ilości wykonywanych robót w celu przygotowania rzeczowego i finansowego zakresu wykonywanych robót;

- Informowanie na bieżąco Zamawiającego o każdym odstępstwie od dokumentacji;

- Dokonywanie systematycznych wpisów do dziennika budowy, w przypadku nie udostępnienia dziennika budowy przez wykonawcę robót budowlanych niezwłoczne powiadomienie o tym Zamawiającego poprzez sporządzenie stosownego protokołu;

- Dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego wykonywanych robót budowlanych bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu gotowości do odbiorów przez Wykonawcę;

- Sprawdzenie kompletności i jakości dokumentów odbiorowych (wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania  pozwolenia na użytkowanie) przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego;

- Sprawdzania kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów podwykonawczych przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych;

- Stwierdzenie gotowości obiektu do odbioru;

- Uczestniczenie w pracach wynikających z obowiązków gwarancyjnych wykonawców robót budowlanych oraz rękojmi za wady wykonanych robót budowlanych ;

- Dokonanie odbioru ostatecznego po upływie okresu gwarancji ustalonego w umowie z wykonawcą robót budowlanych.

- Wykonawca jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Zamawiającego:

działa w jego imieniu i odpowiada  za kompleksową realizację nadzoru inwestycji pn.. „Przebudowa i modernizacja targowiska miejsko-gminnego w Wyszogrodzie”  zgodnie z przepisami prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych oraz warunkami określonymi w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót,

- podejmuje decyzje we wszelkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania  warunków umowy przez wykonawcę robót, właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń,

- pełni swoją funkcję przy pomocy zespołu (Personelu) wieloosobowego, którym kieruje i za który odpowiada,

- działa w Imieniu Zamawiającego w zakresie nadzoru merytorycznego, sprawozdawczości, monitoring, kontroli.

§ 3

Zobowiązania Wykonawcy

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się, zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z projektem technicznym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, pozwoleniem na budowę oraz postanowieniami niniejszej umowy oraz umowy na roboty budowlane.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się wykonać powierzone czynności sumiennie i fachowo, czuwać w imieniu Zamawiającego nad prawidłową realizacją umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych oraz chronić interesy Zamawiającego we wszystkich przejawach nadzoru inwestorskiego.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informować Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych.

- Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie wolno bez zgody Zamawiającego wykonawcy robót budowlanych poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nie objętych umową na roboty budowlane. Konieczność wykonania robót dodatkowych wraz z określeniem szacunkowej wartości robót dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy o wykonanie robót budowlanych , musi zostać stwierdzona w protokole konieczności robót dodatkowych (przygotowanym przez nadzór inwestorski) zatwierdzonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią to Zamawiający upoważnia  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do udzielenia wykonawcy robót zalecenia ich wykonania poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy, o czym Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego.

§ 4

Personel Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami  posiadającymi uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym uprawniający do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca oświadcza, że w jego imieniu nadzór inwestorski branży ogólnobudowlanej będący przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał(a) …………………. posiadający(a) uprawnienia budowlane do pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, uzyskane na podstawie decyzji ……………………. a nadto koordynował(a) będzie czynności inspektorów nadzoru w zakresie innych specjalności, wedle zapisów niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że w jego imieniu nadzór inwestorski w branży elektrycznej będzie wykonywał(a) ………………………. posiadający(a) uprawnienia budowlane do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inspektorskiego, uzyskane na postawie decyzji nr ………………………………………...

- Wykonawca oświadcza, że w jego imieniu nadzór inwestorski w branży sanitarnej będzie wykonywał(a) ………………………………………….. posiadający(a) uprawnienia budowlane do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, uzyskane na podstawie decyzji nr ……………………………….......

- Wykonawca oświadcza, że w jego imieniu nadzór inwestorski w branży drogowej  będzie wykonywał(a) ………………………. posiadający(a) uprawnienia budowlane do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inspektorskiego, uzyskane na postawie decyzji nr ………………………………………...

- Wykonawca oświadcza, że funkcję kierownika nadzoru inwestorskiego będzie wykonywał(a) ……………………………………………………………………… spełniający(a) wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca może powierzyć część obowiązków osobom innym niż wymienione w ust. 2-8, wyłącznie za zgodą i akceptacją Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one spełniać wszystkie wymogi dotyczące stażu pracy i kwalifikacji żądane w SIWZ oraz w stosunku do osób wymienionych w ust. 2-4 złożą dodatkowo oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z ustawy Prawo budowlane.

- W przypadku konieczności zatrudnienia dodatkowego Personelu niezbędnego do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni nadzór i obecność takich osób we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 5

Pobyty na budowie

- Wykonawca zobowiązany jest być obecny na budowie podczas wykonywania wszelkich prac, zarówno robót budowlanych, jak i dostaw, a także prac przygotowawczych i/lub zabezpieczających zgodnie z aktualnym harmonogramem robót i dostaw.

- Zamawiający wymaga, aby kierownik nadzoru inwestorskiego lub Inspektor Nadzoru w danej branży byli dostępni codziennie we wszystkie dni robocze.

- Konieczność pracy zespołu Wykonawcy w dni ustawowo wolne od pracy i/lub w godzinach innych niż 8-16 nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

- W celu weryfikacji obecności na budowie Zamawiający ma prawo do żądania podpisywania list obecności lub zastosowania inny form sprawdzenia.

§ 6

Czas pełnienia nadzoru inwestorskiego

Nadzór inwestorski należy pełnić od dnia zakończenia realizacji zadania, przez co należy datę uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu opisowego w § 1 ust. 1. Planowany termin zakończenia zadania to 30.11.2014 r.

§ 7

Kary umowne

- Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną:

- w przypadku odstępstwa Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1,

- za nieprzybycie na umówioną wizytę nadzoru inwestorskiego w wysokości 1500 zł/dzień od każdej osoby pełniącej nadzór, której obecność była przewidziana lub wymagana w dany dniu,

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w danym dniu,

- Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych,

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 8

Przepływ informacji

- Korespondencja w ramach niniejszej Umowy  pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie sporządzona w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana faksem lub pocztą elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie.

- Przedstawicielem zamawiającego do prowadzenia spraw związanych z wykonaniem usług i do odbioru przedmiotu Umowy imieniu Zamawiającego będzie ……………………………………..…….. tel. …………..…………...... e-mail ………………..……………………...

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie ………………………………………… tel. …………………………. e-mail. …………………………………………………..

- Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego wobec wykonawcy będzie dokonywane w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 1.

- Każde polecenie przedstawiciela Zamawiającego przekazane ustnie Wykonawcy  jest skuteczne od momentu jego przekazania i będzie potwierdzone w formie pisemnej w terminie jednego dnia roboczego od przekazania.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie przedstawiciela Zamawiającego wykracza poza jego uprawnienia lub poza zakres Umowy ma prawo odmówić wykonania polecenia. W terminie 3 dni, licząc od dnia otrzymania takiego polecenia, Wykonawca powiadomi pisemnie o odmowie wykonania polecenia Zamawiającego, przekazując kopie powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego.

- Zamawiający przekaże swoją decyzję Wykonawcy, z kopią dla przedstawiciela Zamawiającego w terminie 3 dni, licząc od daty otrzymania powiadomienia. Decyzja Zamawiającego jest decyzją ostateczną.

- Zastosowanie procedury, o której mowa w ust. 5 – 7, nie uchybia prawu Zamawiającemu do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar umownych lub odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

§ 9

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, zgodnie z jego ofertą stanowiącą załącznik nr 2  do umowy za realizację przedmiotu umowy wynosi: netto ………………….. zł (słownie ………………………………….) co stanowi brutto ………………….. zł (słownie ………………………………….), w tym podatek VAT …. % tj. ……………….. zł (słownie ……………………………….) .

- W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do faktur Wystawionych przez Wykonawcę zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca w chwili wystawienia faktury.

- Zapłata wynagrodzeni Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie.

- Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie jednorazowo, po zakończeniu realizacji inwestycji, potwierdzonej bezusterkowym protokołem odbioru i uzyskanym przez Wykonawcę Robót w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest maksymalnym wynagrodzeniem ryczałtowym i uwzględnia wszystkie koszty objęte niniejszą umową , w tym także:

- Wszelkie wydatki poniesione przez Wykonawcę celem sprawowania nadzoru inwestorskiego,

- Koszty poniesione przez Wykonawcę z tytułu dojazdów na teren budowy, przejazdów, diet i noclegów,

- Koszty pobytu na budowie,

- Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego płatne będzie w następujący sposób:

- Faktura końcowa – po wykonaniu wszystkich płac w ramach sprawowanego nadzoru inwestorskiego oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu .

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez obie Strony protokół  odbioru końcowego potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę wszystkich płac w ramach nadzoru inwestorskiego, uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz zakończenia wyposażenia obiektu  w ramach projektu.

- Zapłatę za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje przelewem niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę poprawnie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT. Błędnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

- Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego poprzedzającej dokonanie takiego przelewu. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych.

- W przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie

§ 10

Błędy w nadzorze

- Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad robót pozostałych w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę.

- W wypadku niewłaściwego wykonania nadzoru inwestorskiego Zamawiający może żądać bezpłatnego dodatkowego nadzoru inwestorskiego w wyznaczonym terminie lub odpowiednio obniżyć wynagrodzenie.

§ 11

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca podnosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady stwierdzone w okresie rękojmi i gwarancji w terminie wskazany prze Zamawiającego.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatni w terminie  dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w inny technicznie możliwym terminie, uzgodnionym przez strony.

§ 12

Ubezpieczenie wykonawcy

- Wykonawca posiada ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na dowód czego przedstawi upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, o którym mowa w § 8 ust. 2 w dniu podpisania niniejszej umowy komplet dokumentów ubezpieczeniowych, z których wynika pełna treść warunków ubezpieczenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia prze cały okres wykonywania umowy na warunkach określonych w SIWZ, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody warunków ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek.

§ 13

Odstąpienie od umowy

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie określonym w § 6, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu wyznaczonego do wykonania przedmiotu umowy.

- Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania  i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy.  W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznego wykonania części umowy.

- Zamawiający może, w każdy czasie, odstąpić od umowy lub jej części jeżeli Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje prace lub też przerwał realizacje prac i nie realizuje ich bez uzasadnionych przyczyn.

§ 14

Podwykonawstwo

- Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie części usług objętych nadzorem inwestorskim  z wykonawcami w zakresie zgodnym ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.

- W przypadku gdy Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania usług lub dotrzymania terminów, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się wówczas poinformować Zamawiającego o nowym podwykonawcy, ze stosownym wyprzedzeniem, celem uzyskania jego akceptacji dla zakresu płac jak i osoby podwykonawcy.

- Po uzyskaniu akceptacji, o której mowa w ust. 2, w terminie 7 dni poprzedzający planowany termin zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do zaakceptowania projekt  Umowy z podwykonawcą, zawierający istotne elementy przyszłej umowy, w tym w szczególności: zakres prac, termin wykonania oraz wynagrodzenie wraz z częścią dokumentacji, dotyczącą wykonania prac, określonych w projekcie umowy z podwykonawcą.

- Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Zlecenie wykonania części płac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części płac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.

§ 15

Zmiany w umowie

- Niniejsza umowa nie może zostać poniesiona w przypadku

- zmiany przepisów prawa mające istotny wpływ na realizację umowy,

- zmiany terminu realizacji robót i dostaw objęty nadzorem inwestorskim skutkującym zmianą terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

- zmian korzystnych dla Zamawiającego

- wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym na skutek działania siły wyższej,

- zmiany kwoty wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem zamówienia, Strony dokonują odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to tej części wynagrodzenia za płace, który w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

- Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 do umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

Rozstrzyganie sporów

- Jeżeli powstaną spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i Wykonawca dołożą starań aby rozwiązać je w sposób polubowny bez zbędnej zwłoki pomiędzy sobą.

- Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą w sposób, o którym mowa w ust. 1, będzie sąd właściwy dla Siedziby Zamawiającego.

§ 17

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, prawa budowlanego, kodeksu cywilnego…

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

………………………………….. – Załącznik nr 1

Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2

Załącznik nr 6

OPIS PRZDMIOTU ZAMÓWIENIA

- CELE UMOWY I PROJEKTU

Głównym celem niniejszego zamówienia jest usługa nadzorowania inwestycji w celu prawidłowej realizacji i rozliczeń projektu pn. „Przebudowa i modernizacja targowiska miejsko-gminnego w Wyszogrodzie”, zgodnie z obowiązującym prawem, wymaganiami Zamawiającego, projektami, decyzjami administracyjnymi oraz wytycznymi i rekomendacjami instytucji zaangażowanych we wdrażanie przedmiotowego projektu.

W ramach przedmiotowego Projektu planowane jest zawarcie Umowy dla robót budowlanych.

- ZAKRES DZIAŁAŃ WYKONAWCY

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją dobór budowlanych oraz dostaw wyposażenia dla Projektu: . „Przebudowa i modernizacja targowiska miejsko-gminnego w Wyszogrodzie”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

- Nadzór nad robotami budowlanymi

1.Obowiązki Wykonawcy.

1.1 Do podstawowych obowiązków Wykonawcy  należą zadania wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), dotyczące nadzoru inwestorskiego w zakresie następujących branż:

- architektonicznej,

- konstrukcyjno-budowlanej,

- drogowej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz  elektroenergetycznych,

- instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

oraz

- w zakresie zagospodarowania terenu (ogrodzenie, parkingi, ciągi komunikacyjne)

- dostaw wyposażenia obiektu

  - do szczegółowych obowiązków Wykonawcy w ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego, w szczególności należy:

- stałe kontrolowanie nadzorowanego obiektu pod względem zgodności wykonawcy prac z dokumentacją; z przeprowadzonej kontroli należy dokonać wpisu do dziennika budowy lub sporządzić notatkę, w uzasadnionych przypadkach sporządzić dodatkowy protokół dla Zamawiającego,

- kontrolowanie nadzorowanego obiektu stale na etapie wykonywania prac ulegających zakryciu oraz dokonywanie stosownych wpisów z kontroli w dzienniku budowy lub sporządzenie notatki z kontroli,

- nadzorowanie koordynacji wykonawcy/wykonawców/podwykonawców realizujących inwestycje,

- potwierdzenie zastosowania robót w celu wpłaty wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych – nadzór ma w zakresie opracowanie i szacowanie ilości wykonanych robót w celu przygotowania rzeczowego i finansowego zakresu wykonywanych robót,

- informowanie na bieżąco Zamawiającego o każdym odstępstwie od dokumentacji,

- dokonywanie systematycznych wpisów do dziennika budowy; w przypadku nie udostępnienia dziennika budowy przez wykonawcę robót budowlanych, niezwłocznie powiadomienie o tym Zamawiającego poprzez sporządzenie stosownego protokołu,

- dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego wykonywanych robót bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu gotowości do odbiorów przez Wykonawcę,

- sprawdzenie kompletności i jakości dokumentów odbiorowych (wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego,

- sprawdzania kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów podwykonawczych przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych,

- stwierdzenie gotowości obiektu do odbioru,

- uczestniczenie w pracach wynikających z obowiązków gwarancyjnych wykonawców robót budowlanych oraz rękojmi za wady wykonywany robót budowlanych,

- dokonanie odbioru ostatecznego po upływie okresu gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawcą robót budowlanych.

  - realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych .

2 Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy:

Wykonawca jako Nadzór Inwestorski i jednocześnie przedstawiciel Zamawiającego:

- działa w jego imieniu i odpowiada za kompleksową realizację nadzoru inwestycji pn. "Przebudowa i modernizacja targowiska miejsko - gminnego w Wyszogrodzie” zgodnie z przepisami prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych oraz warunkami określonymi w Umowie zawartym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

- podejmuje decyzje we wszelkich sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez wykonawcę robót, właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń,

- pełni swoją funkcję przy pomocy Zespołu (Personelu) wieloosobowego, którym kieruje i za który odpowiada,

- działania w imieniu Zamawiającego w zakresie nadzoru merytorycznego, sprawozdawczości, monitoringu, kontroli.

Zespół Wykonawcy (dalej zwanego Wykonawcą lub Nadzorem Inwestorskim) to :

- kierownik Nadzoru Inwestorskiego,

- Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego robót branżowych m.in.:

- Inspektor branży konstrukcyjno- budowlanej,

- Inspektor branży drogowej,

- Inspektor w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

- Inspektor branży elektrycznej.

- inni niezbędni do prawidłowego nadzoru działań związanych z inwestycją

Kierownik Nadzoru Inwestorskiego zapewni pobyt pracowników przewidzianych do bezpośredniego nadzorowania robót.

- Wykonawca realizuje zadania wynikające z Nadzoru Inwestorskiego poprzez Zespół Kierownika Nadzoru Inwestorskiego, wydając polecenia, decyduje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski dla wykonawcy robót oraz przygotowuje dokumentacje do umowy na ewentualne roboty dodatkowe – włącznie na piśmie według wzorów ustalonych z Zamawiającym.

- Wszystkie ważne informacje przekazywane między Wykonawcą robót a Wykonawcą wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszystkie czynności nadzoru wykonywane przez Zespół Kierownika Nadzoru muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w szczególności Ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Kodeksem cywilnym oraz wymaganiami ustalonymi w Kodeksie.

3.Warunki, zadania i obowiązki Wykonawcy podczas trwania realizacji zadania Inwestycyjnego.

3.1 Warunki

Wykonawca poprzez zatrudnionych Inspektorów Nadzoru z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i realizuje obowiązki przypisane do Nadzoru Inwestorskiego.

Kierownik Nadzoru Inwestorskiego pełni funkcję Koordynatora i może pełnić funkcję Inspektora Nadzoru w ramach posiadanych uprawnień. Inspektorzy Nadzoru są odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnień.

Obowiązki i uprawnienia Inspektorów Nadzoru są określone w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.

Ogólne zadania polegają na podejmowaniu decyzji we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i oceną postępu robót, a ponad to w sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji lub krytycznej oceny wypełniania warunków Umowy przez Wykonawcę robót. Nadzór Inwestorski pełni swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski na piśmie.

  - Zadania

- Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją Zadania Inwestycyjnego obejmuje:

- Nadzorowanie robót Wykonawcy i zatwierdzenie wszelkich materiałów, techniki i technologii budowlanej, oraz jakości wykonania zgodnie z Warunkami Umowy i Dokumentacją Projektową na wszystkich robotach, w tym także:

- konstytucyjnych,

- architektonicznych,

- energetycznych i elektrycznych,

- drogowych,

- wodno- kanalizacyjnych,

- geologicznych (jeżeli wstąpi potrzeba)

- innych robót (wg potrzeby),

b) Kontrole postępu robót Wykonawcy – Nadzór weryfikuje na podstawie przedmiarów, dokumentacji i na tej podstawie określa realne potrzeby i zaawansowanie robót oraz całego projektu.

2. Zmiany do dokumentacji Umowy

Nadzór Inwestorski opiniuje i przedstawia do akceptacji przez Zamawiającego wszelkie zmiany do dokumentacji wnioskowane przez Wykonawcę robót. Nadzór Inwestorski pomaga  Wykonawcy robót  w przygotowaniu wszelkich rysunków dodatkowych do tych znajdujących się w Dokumentacji Umowy. Nadzór Inwestorski zatwierdza rysunki robocze Wykonawcy i wprowadza niezbędne korekty tych rysunków, w tym również zatwierdza wytyczne robót oraz wydaje Wykonawcy dyspozycje w tych sprawach.

Harmonogram i jego aktualizację oraz inne Programy Nadzór Inwestorski w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia weryfikuje i przedstawia Zamawiającemu do zatwierdzenia.  Nadzór Inwestorski sprawdza i zatwierdza wykazy, zestawienia dotyczące urządzeń, sprzętu i siły roboczej Wykonawcy robót, sprawdza i potwierdza zgodność merytoryczną rachunków i faktur Wykonawcy (na podstawie oszacowania ilości wykonanych robót na bazie przedmiarów i kosztorysów) oraz, jeśli zachodzi konieczność, dokonuje w nich korekt.

Nadzór Inwestorski wydaje w uzasadnionych przypadkach Wykonawców robót dyspozycje dotyczące usunięcia z terenu budowy pracowników Wykonawcy robót.

Nadzór Inwestorski odpowiada za wykonanie robót jedynie przez wykazanych w ofercie podwykonawców. Inni podwykonawcy powinni być usunięci z placu budowy. Nadzór Inwestorski na wniosek Wykonawcy robót weryfikuje i przedstawia do zatwierdzenia przez Inwestora zmiany podwykonawców lub wprowadzenia dodatkowych podwykonawców.

Nadzór Inwestorski powiadamia stosowne władze w przypadku odkrycia wykopalisk.

Nadzór Inwestorski przy udziale Zamawiającego przekazuje Wykonawcy Plac Budowy.

Nadzór Inwestorski analizuje wszystkie zaistniałe fakty i przedstawia Zamawiającemu uzasadnienie do przesunięcia terminu zakończenia robót na warunkach Umowy.

Nadzór Inwestorski akceptuje proponowane przez Wykonawcę przyspieszenie robót uzgadniając to z Zamawiającym.

Nadzór Inwestorski może nakazać Wykonawcy w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach opóźnienie rozpoczęcia lub postępu robót.

Nadzór Inwestorski przy pomocy swego Personelu  kontroluje i dba o należytą jakość wykonywanych robót przez Wykonawcę. Sprawdza pracę i wszelkie roboty Wykonawcy na  budowie oraz powiadamia go o wszelkich stwierdzonych wadach, usterkach i uchybieniach.

Nadzór Inwestorski ma prawo do:

- zlecania usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu, kontrolowania wykonanych robót w zakresie zgodności z rysunkami, specyfikacjami i Warunkami Umowy, zlecenia, jeżeli trzeba, odsłonięcia ukończonych robót i/lub usunięcia i zastąpienia właściwymi materiałami i/lub robotą, sprawdzenia punktów głównych wytycznych obiektów, dokonywanie ocen geologicznych  w sytuacjach tego wymagających,

- Nadzór Inwestorski przyjmuje wystąpienia Wykonawcy o jakimkolwiek żądaniu dodatkowej zapłaty i w porozumieniu  z Zamawiającym wydaje Wykonawcy dyspozycje co do dalszych środków, jakie ma przedsięwziąć.

Nadzór Inwestorski jest odpowiedzialny za wykonanie:

- obmiarów dla określenia wartości robót – badań  i uczestniczenie w pomiarach robót zanikających, zanim zastaną zakryte,

Nadzór Inwestorski kontroluje prowadzenie Dziennika Budowy, który będzie rejestrował wszelkie wydarzenia odnoszące się do kontroli robót, zarządzania, żądania wykonawcy inwestycji, polecenia dawane wykonawcy inwestycji, i wszelkie inne informacje, które w późniejszym czasie mogą być pomocne przy rozstrzyganiu wątpliwości.

Nadzór Inwestorski udziela Wykonawcy porad w sprawach dotyczących bezpieczeństwa personelu na terenie budowy i bezpieczeństwa robót. Nadzór Inwestorski wydaje polecenia Wykonawcy do wykonania wszelkiej takiej roboty lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć, jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii, mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku oraz powiadamia o tym Zamawiającego, możliwie jak najprędzej.

Nadzór Inwestorski organizuje narady koordynacyjne według potrzeb z personelem Wykonawcy robót i Podwykonawców, na których winien omawiać wszystkie bieżące problemy budowy. Zamawiający ma prawo uczestniczyć w naradach  koordynacyjnych.

Prowadzenie robót:

- Nadzór Inwestorski organizuje prace związane z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę Inwestycji.

- Nadzór Inwestorski decyduje o dopuszczeniu wszelkich elementów i urządzeń przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz normach i przepisach a także wytycznych i inny dokumentacjach związanych z nadzorowaną inwestycją konsultując te aspekty z Zamawiającym.

- Nadzór Inwestorski wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe w prowadzeniu inwestycji współuczestniczy w opracowanym przez Wykonawcę robót  harmonogramie robót i razem z Wykonawca robót odpowiada za jego realizację. W przypadkach opóźnień w realizacji harmonogramu wspólnie z Wykonawca robót przedsiębierze środki zaradcze i działania naprawcze.

- Nadzór Inwestorski akceptuje lub odrzuca sprzęt Wykonawcy robót, który ma być używany do robót kontraktowych w zgodności z Warunkami Umowy, przepisami BHP i zasadami sztuki budowlanej.

- Nadzór Inwestorski usta metody obmiaru robót oraz uczestniczy przy dokonywaniu tych obmiarów przez Wykonawcę robót.

- Nadzór Inwestorski sprawdza wykonane roboty i powiadamia Wykonawcę robót o wykrytych wadach, posiadacza ich usunięcie przez Wykonawcę robót, a także ustala rodzaj i zakres koniecznych do wykonania robót poprawkowych oraz zakres konieczny do usunięcia wad.

- Nadzór Inwestorski wraz ze swoim Zespołem Nadzoru dokonuje odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru końcowego robót.

- Nadzór Inwestorski sporządza protokoły odbioru robót i wszelkie niezbędne załączniki.

3.Zmiany ilościowe, roboty zamienne (rodzajowo odmienne, podobne, zbliżone), zamówienia dodatkowe.

Nadzór Inwestorski sprawdza „dane” do robót rodzajowo odmiennych, podobnych, zbliżonych.

  - Roboty dodatkowe

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych Wykonawca robót przedstawi Kierownikowi Nadzoru kosztorysy dla robót dodatkowych. Kierownik Nadzoru w terminie 5 dni roboczych od otrzymania kosztorysu dokonania jego weryfikacji w oparciu o zasady niżej przedstawione i przedłoży do zaakceptowania Zamawiającemu.

Sposób określenia wynagrodzenia robót dodatkowych:

Przed podpisaniem umowy na roboty dodatkowe Kierownik Nadzoru Inwestorskiego sporządzi protokół konieczności, w którym zawarte będą dane wyjściowe do kosztorysowania – uzgodnienie  w formie protokołu między Wykonawca robót i Zamawiającym, dane  techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz inne niezbędne do kalkulacji kosztorysowej ustalenia. Roboty dodatkowe nie mogą być realizowane przed podpisaniem stosownej umowy pod rygorem odmowy zapłaty za roboty nie objęte dodatkową umową. We wszystkich tych przypadkach należy uwzględnić zapisy Prawo zamówień publicznych.

- Zakończenie robót.

Nadzór Inwestorski po zgłoszeniu przez Wykonawcę Inwestycji zakończenia robót:

- przeprowadza odbiór wewnętrzny robót z udziałem Kierownika Projektu Zamawiającego i/lub innego Personelu wskazanego Zamawiającego, sporządza Listę Usterek i wyznacza czas do ich usunięcia przez Wykonawcę,

- stwierdza zakończenie robót,

- kompletuje archiwalne egzemplarze dokumentacji powykonawczej Projektu  z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi, sprawdza kompletność i prawidłowość przedkłada go Zamawiającemu,

- sprawdza ostateczną kwotę należną Wykonawcy robót,

- odbiera wraz z Personelem Zamawiającego usunięcie usterki wg Listy Usterek – w sytuacji ich całkowitego usunięcia,

- sporządza Raport Usunięcia Usterek oraz przedstawia Zamawiającemu i Wykonawcy  robót potwierdzenie zakończenia robót,

- wyznacza termin Odbioru Końcowego Robót w terminie określonym umową i powiadamia o tym wszystkie zainteresowane Strony.

5.  Odbiór Końcowy robót

Nadzór Inwestorski wraz ze swoim  Zespołem Nadzoru uczestniczy w Odbiorze Końcowym Robót. W przypadku ewentualnego zaistnienia kolejnych usterek, czy zastrzeżeń i uwag zgłoszonych przez innych Uczestników Odbioru Końcowego, Nadzór Inwestorski wystawia Wykonawcy robót Zaświadczenie o Odbiorze natychmiast po usunięciu tych usterek przez Wykonawcę

- Kontakt z Projektantem.

Nadzór Inwestorski ma prawo do uzyskania od Projektanta wyjaśnień i/lub wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.

- Kontakt z Zamawiającym

Nadzór Inwestorski zawiadamia przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich sprawach odnoszących się do wykonania Umowy, w tym również ustaleń dotyczących roszczeń Wykonawcy robót.

- Korespondencja.

Nadzór Inwestorski prowadzi korespondencję zewnętrzną.

- Respektowanie Decyzji i Uzgodnień Administracyjnych.

Nadzór Inwestorski sprawdza realizację warunków ustalonych w Decyzji o Pozwoleniu na Budowę i innych Decyzjach i Uzgodnieniach opiniujących realizację Inwestycji i jest za realizację tych warunków odpowiedzialny.

- Współpraca z przedstawicielem Zamawiającego.

Następujące sprawy będą wymagały akceptacji przedstawiciela Zamawiającego, po wcześniejszym zajęciu stanowiska przez Kierownika Nadzoru Inwestorskiego:

- wprowadzenie zmian w robotach i Dokumentacji Projektowej,

- zatwierdzenie podzlecenia jakichkolwiek robót przez Wykonawcę robót,

- zlecanie robót zwiększających koszt Inwestycji,

- postanowienie o przedłużeniu Umowy,

- usunięcie Kierownika Budowy z Terenu Budowy,

- potwierdzenie zakończenia robót,

- zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego

Nadzór Inwestorski ma prawo do samodzielnych decyzji i odpowiada za ich wydanie:

- przekazuje swe wnioski dotyczące usunięcia z Palcu Budowy osób niekompetentnych, lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę robót,

- wyraża zgodę na wykonanie poprzez Wykonawcę robót prac w nocy i w dni wolne od pracy, a także na wydłużoną zmianę,

- dopilnowuje zapewnienia ubezpieczenia budowy przez wykonawcę robót zgodnie z Kontraktem,

- wstrzymuje roboty w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami BHP i p/poż,

- wydaje polecenia wykonawcy robót dotyczące wszelkich robót, lub podejmowania niezbędnych przedsięwzięć, jakie jego zdaniem mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii, mającej wpływ na bezpieczeństwo życia, robót lub przylegającego majątku i powiadamia o tym Zamawiającego niezwłocznie,

- zleca, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, odsłonięcie ukończony robót, ewentualnie ich usunięcia, a także zastąpienie ich właściwym materiałem lub robotą,

13. Obowiązki Nadzoru Inwestorskiego:

1) Wydanie decyzji, mających konsekwencje finansowe i terminowe dla realizacji Umowy, wyłącznie w uzgodnieniu z Zamawiającym.

2) Nadzór nad właściwą, zgodną z projektem, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz sztuką budowlaną – realizacją robót.

3) Przestrzeganie przepisów Prawa Budowlanego.

4) Akceptowanie istotnych Zmian Projektowych.

5) Zajmowanie pisemnego stanowiska wobec stron, mieszkańców, gestorów sieci w sprawach związanych z realizacją Umowy.

6) Przygotowanie wszelkiej dokumentacji będącej załącznikami do umów ewentualne  roboty dodatkowe wraz z niezbędną dokumentacją (protokoły konieczności, kosztorysy, protokoły negocjacji).

7) Poświadczenie ilości przy Robotach Dodatkowych.

8) Wydanie opinii o przedłożeniu terminu zakończenia Umowy.

9) Zatwierdzanie podzlecania jakiejkolwiek części Robót.

10) Potwierdzanie ilości wykonanych Robót.

11) Wydanie potwierdzenia Zakończenia Robót.

12) Przestrzeganie wszelkich warunków Umowy dla wykonawcy robót.

13) Przestrzeganie wszelkich terminów niniejszego zakresu czynności oraz podanych w warunkach dla wykonawcy robót.

14) Wszystkie inne czynności niezbędne do prawidłowej realizacji projektu.

Dodatkowo (oprócz powyższych) dla dostaw w zakresie Nadzoru Inwestorskiego w szczególności jest :

- Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności prowadzonych dostaw i wyposażania obiektu w ramach Projektu.

- Uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz kontrolowanie usuwania ujawnionych wad i usterek;

- Wszystkie inne czynności niezbędne do prawidłowej realizacji projektu

Obecność na placu budowy:

Wymagana jest bieżąca obecność osób pełniących nadzory budowlane podczas wykonywania wszelkich prac, zarówno robót budowlanych, jak i dostaw, a także prac przygotowawczych i/lub zabezpieczających zgodnie z aktualnym harmonogramem robót.

Zamawiający wymaga aby Kierownik Nadzoru Inwestorskiego oraz Inspektor Nadzoru w danej specjalizacji byli dostępni codziennie we wszystkie dni robocze.

Konieczność pracy zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dni wolne od pracy i/lub  w godzinach innych niż 8-16 nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

W celu weryfikacji obecność na budowie Zamawiający ma prawo do żądania podpisywania list obecności lub zastosowania innych form sprawdzenia.

Personel Wykonawcy (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego):

Do Wykonawcy należy ocena potrzeb i przedstawienie kompletnego zespołu nadzoru na etapie realizacji Umowy, przy czym Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru w następujących specjalnościach:

- Kierownik Nadzoru Inwestorskiego – Doświadczenie zawodowe jako Kierownik Nadzoru/Kierownik Projektu dla co najmniej dwóch inwestycji, których przedmiotem była budowa/modernizacja/przebudowa obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o wartości tej usługi nadzoru co najmniej 1 000 000 PLN brutto -  każdy.

- inspektor nadzoru robót ogólnobudowlanych – posiadający wymagane uprawnienia budowlane dla nadzorowania przedmiotowych robót oraz posiadających doświadczenie zawodowe jako Inspektor robót ogólnobudowlanych przy nadzorze budowy/Modernizacji/przebudowy obiektu kubaturowego użyteczności publicznej

- inspektor nadzoru robót sanitarnych – posiadający wymagane uprawnienia budowlane dla nadzorowania przedmiotowych robót oraz posiadający doświadczenie zawodowe jako Inspektor robót sanitarnych przy nadzorze budowy/Modernizacji/przebudowy obiektu kubaturowego użyteczności publicznej wraz z uzbrojeniem terenu

- Inspektor nadzoru robót elektrycznych – posiadający wymagane uprawnienia budowlane dla nadzorowania przedmiotowych robót oraz posiadających doświadczenie zawodowe jako Inspektor robót elektrycznych przy nadzorze budowy/Modernizacji/przebudowy obiektu kubaturowego użyteczności publicznej wraz z uzbrojeniem terenu,

- Inspektor nadzoru robót drogowych -  posiadający wymagane uprawnienia budowlane dla nadzorowania przedmiotowych robót oraz posiadających doświadczenie zawodowe jako Inspektor robót drogowych przy nadzorze budowy/Modernizacji/przebudowy parkingów i/lub placów/chodników z nawierzchnią z kostki betonowej wraz z oświetleniem

Zamawiający ma prawo do nie zaakceptowania danej osoby/osób wskazanej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zespołu Inspektora bez podania przyczyn. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma wówczas obowiązek przedstawić kolejną kandydaturę w terminie 7 dni.

Zamawiający ma prawo wezwać Inspektor Nadzoru Inwestorskiego do uzupełnienia personelu w każdym momencie jeżeli uzna takie działanie za konieczne.

Zapoznanie się z dokumentacją projektową:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapozna się z dokumentacją będącą w posiadaniu Zamawiającego w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia przekazania dokumentacji.

Załącznik nr. 7

Gmina i Miasto Wyszogród

ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

Informacja o grupie kapitałowej

Stosowanie do zapisów art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.), oświadczam, iż nie należę/należę1 do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz 331 z późna. zm.).

[WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O NALEŻENIU DO GRUPY KAPITAŁOWEJ]:

Poniżej składam listę podmiotów, należących do tej samej grupy kapitałowej, co reprezentowany przeze mnie podmiot:

1…………………………….

2…………………………….*

…………………………..,  dnia ………………….

(miejscowość)    (data)

……………………………………         								 (podpis osoby (osób)               upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*należy dopisać tyle punktów ile będzie to konieczne

________________________

1 Niepotrzebne skreślić