Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Umowa NR…………………………
(wzór)

zawarta w dniu ……………………………………………………… roku
pomiędzy:
Gminą i Miastem Wyszogród z siedzibą w Wyszogrodzie, ul Rębowska 37,
09-450 Wyszogród zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
Mariusza Bieniek– Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Wyszogród – Elżbiety Biernat
zwanym w dalszej części umowy “Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………...............…………………

…………………………………………………………………………………….......
zwanym dalej „Wykonawcą”
została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na „Remont infrastruktury osiedla mieszkaniowego Grodkowo polegający na utwardzeniu nawierzchni wraz z wymianą istniejących ciągów pieszych gm. Wyszogród” zgodnie z warunkami zamówienia oraz ofertą.

§ 2
1. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową określony jest Dokumentacją projektową, treścią zapytania ofertowego oraz ofertą z dnia ……. r.
2. Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń.

§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty objęte niniejszą umową do dnia
……………………………………………….r.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia
robót oraz, że warunki prowadzenia robót są mu znane.

§ 4
1. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (zwłaszcza przepisami BHP).
2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,
b) posiadane przez te osoby aktualnych badań lekarskich,
c) przeszkolenie stanowiskowe.
3. Wykonawca zapewni kierownika budowy, który będzie wykonywał swoje obowiązki zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

We wszelkich sprawach związanych z wykonaniem robót Wykonawca kontaktować się będzie bezpośrednio i wyłącznie z Zamawiającym. Ponadto Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie sprawy objęte niniejszą umową stanowią tajemnicę handlową Zamawiającego i nie mogą być w jakikolwiek sposób udostępniane nie uprawnionym osobom trzecim.

§ 5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
2. Obowiązkiem wykonawcy jest wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu.

§ 6
1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie śmieci, odpadków i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach. W przypadku zaniechania czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.

§ 7
  1. Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe należne z tytułu realizacji umowy w zakresie zadania zgodnie z zapytaniem ofertowym wynosi:

cena netto: ……………………………………………………………………………..PLN
podatek VAT: …………………………………………………………………………..PLN
razem brutto: …………………………………………………………………………..PLN
słownie brutto: …………………………………………………………………………PLN

Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, uwzględnia koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, oraz inne koszty wynikające
z wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego, dokumentacją projektową oraz miejscem wykonania zamówienia. Zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac według przekazanej dokumentacji technicznej, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cenę podaną w ofercie, która jest ceną ryczałtową.
3. Wynagrodzenie wynikające z realizacji przedmiotu umowy będzie płatne na podstawie protokołu odbioru robót po otrzymaniu prawidłowo wystawionych faktur VAT przez Wykonawcę.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1, płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania danej faktury, przelewem na konto Wykonawcy.

1. .

§ 8
1. Termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wynosi …………………miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne i dostarczy go Zamawiającemu najpóźniej w dniu doręczenia faktury.
3. Bieg gwarancji dla danego budynku rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty odbioru końcowego robót na tym budynku.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminach określonych w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem terminów określonych w umowie.
5. Wady przedmiotu umowy Wykonawca usuwa w terminie 3 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.

§ 9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1.Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu roboty budowlanej karę w wysokości 0,2 %
licząc od wartości całości wynagrodzenia określonego w § 7 niniejszej umowy.
2.W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy- w wysokości
10% wartości całości wynagrodzenia określonego w § 7 niniejszej umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wartości całości wynagrodzenia i za dotychczasowy zakres prac.
4. Strony zastrzegają sobie dochodzenie odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 10
Zakazuje się zmian postanowień podpisanej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

§ 11
Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia umowy dokonuje się w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie strony.

§ 12

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Sprawy nie uregulowane umowa podlegają przepisom kodeksu cywilnego.
4. W przypadku zaistnienia sporu będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:
1) oferta, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy;
2) dokumentacja projektowa.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
7. Wykonawca nie może zlecić praw wykonania umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY