Umowa NR…………………………

(wzór)

zawarta w dniu ……………………………………………………… roku

pomiędzy:

Gminą i Miastem Wyszogród z siedzibą w Wyszogrodzie, ul Rębowska 37,

09-450 Wyszogród zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez:

Mariusza Bieniek– Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Wyszogród – Elżbiety Biernat

zwanym w dalszej  części umowy “Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………...............…………………

…………………………………………………………………………………….......

zwanym dalej „Wykonawcą”

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na  „Remont nawierzchni drogi gminnej w miejsc. Słomin o l=200+1350mb, działki 189,210”  zgodnie z warunkami zamówienia oraz ofertą.

§ 2

1. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową określony jest Dokumentacją projektową, treścią zapytania ofertowego oraz ofertą z dnia ……. r.

2. Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty objęte niniejszą umową do dnia 20 grudnia 2014r.

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia

robót oraz, że warunki prowadzenia robót są mu znane.

§ 4

1. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (zwłaszcza przepisami BHP).

2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,

b) posiadane przez te osoby aktualnych badań lekarskich,

c) przeszkolenie stanowiskowe.

3. Wykonawca zapewni kierownika budowy, który będzie wykonywał swoje obowiązki zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

We wszelkich sprawach związanych z wykonaniem robót Wykonawca kontaktować się będzie bezpośrednio i wyłącznie z Zamawiającym. Ponadto Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie sprawy objęte niniejszą umową stanowią tajemnicę handlową Zamawiającego i nie mogą być w jakikolwiek sposób udostępniane nie uprawnionym osobom trzecim.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

2. Obowiązkiem wykonawcy jest wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu.

§ 6

1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie śmieci, odpadków i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach. W przypadku zaniechania czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.

§ 7

  - Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe należne z tytułu realizacji umowy w zakresie zadania  zgodnie z zapytaniem ofertowym  wynosi:

cena netto: ……………………………………………………………………………..PLN

podatek VAT: …………………………………………………………………………..PLN

razem brutto: …………………………………………………………………………..PLN

słownie brutto: …………………………………………………………………………PLN

Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, uwzględnia koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, oraz inne koszty wynikające 
z wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną.

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego, dokumentacją projektową oraz miejscem wykonania zamówienia. Zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac według przekazanej dokumentacji technicznej, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cenę podaną w ofercie, która jest ceną ryczałtową.

3. Wynagrodzenie wynikające z realizacji przedmiotu umowy będzie płatne na podstawie protokołu odbioru robót  po otrzymaniu prawidłowo wystawionych faktur VAT przez Wykonawcę.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1, płatne będzie w terminie 90 dni od daty otrzymania danej faktury, przelewem na konto Wykonawcy.

1. .

§ 8

1. Termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne i dostarczy go Zamawiającemu najpóźniej w dniu doręczenia faktury.

3. Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty odbioru końcowego robót na tym budynku.

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminach określonych w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem terminów określonych w umowie.

5. Wady przedmiotu umowy Wykonawca usuwa w terminie 3 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1.Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu roboty budowlanej karę w wysokości 0,2 %

licząc od wartości całości wynagrodzenia określonego w § 7 niniejszej umowy.

2.W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy- w wysokości

10% wartości całości wynagrodzenia określonego w § 7 niniejszej umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wartości całości wynagrodzenia i za dotychczasowy zakres prac.

4. Strony zastrzegają sobie dochodzenie odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 10

Zakazuje się zmian postanowień podpisanej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

§ 11

Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia umowy dokonuje się w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie strony.

§ 12

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Sprawy nie uregulowane umowa podlegają przepisom kodeksu cywilnego.

4. W przypadku zaistnienia sporu będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:

1) oferta, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy;

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

7. Wykonawca nie może zlecić praw wykonania umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

WYKONAWCA: 						ZAMAWIAJĄCY