Załącznik nr 7 do SIWZ

- na wykonanie zamówienia publicznego pn:

- „Modernizacja i przebudowa dróg w

- Gminach regionu  płockiego szansą

- ich dynamicznego rozwoju –

- w Gminie i Mieście Wyszogród

###### Projekt umowy Nr………………………………

zawarta w dniu .................... roku

pomiędzy ..............., reprezentowanym  przez:

- ……………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej  części umowy “Zamawiającym”,

a   ….…………………………………………………………………………………………….

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego ………………………………………………….

reprezentowanym przez:

- …………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:

§ 1

- Strony zawierają niniejszą umowę w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia……………..

Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania roboty  budowlanej pod nazwą: „Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu  płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju – w Gminie i Mieście Wyszogród” , w ramach realizacji projektu pt. „Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju’’

Przedmiotem zamówienia jest:

# 1. Przebudowa drogi gminnej nr 291510W m. Rębowo

- Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Słomin

- Przebudowa drogi gminnej nr 291508W, m. Rostkowice, Kobylniki

4. Przebudowa drogi gminnej nr 291518W w m. Ciućkowo, Marcjanka, Drwały.

Wraz z zapewnieniem obsługi geodezyjnej i niezbędnego nadzoru.

- Szczegółowy zakres robót określają dokumentacje projektowe, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do:

- rozpoczęcia wykonania robót  w dniu  ........................................

- zakończenia wykonania robót w terminie do dnia 30  września 2012 r.

§ 3

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy.

- Wykonanie oznakowania terenu budowy.

- Zapewnienie obsługi geodezyjnej przy realizacji zamówienia oraz niezbędnego nadzoru specjalistycznego.

- Wykonania na własny koszt organizacji placu budowy, zabezpieczenia terenu robót, sporządzenia i zatwierdzenia tymczasowych projektów organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót drogowych, pozyska zezwolenie na zajęcie pasów drogowych dróg krajowych i powiatowych, w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Koszt dozorowania placu budowy obciąża Wykonawcę.

- Podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym.

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami robót, formularzem ofertowym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z  poleceniami Zamawiającego.

- Prowadzenie dokumentacji budowy.

- Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym Zamawiającego i właściwych organów.

- Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

- Zgłaszanie Zamawiającemu do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających.

- Przekazanie atestów i certyfikatów na materiały wbudowane oraz pozostałych dokumentów wymaganych prawem budowlanym.

- Przestrzeganie w toku wykonywania robót przepisów p.poż, bhp i innych przepisów prawa obowiązujących w budownictwie.

- Utrzymanie na bieżąco ładu i porządku na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

- Przywrócenie do stanu pierwotnego terenu zniszczonego w czasie wykonywania robót.

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dostarczenie Zamawiającemu.

- Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru pismem oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy, uczestniczenie w czynnościach odbioru, zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego.

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu.

- Ubezpieczenie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie udzielonej gwarancji jakości.

II. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie terenu budowy i dokumentacji projektowej w terminie do .............................. .

- Sprawdzanie i zatwierdzanie przedkładanych przez wykonawcę obmiarów robót oraz zatwierdzanie kosztorysów powykonawczych.

- Zatwierdzanie protokółów odbioru wykonanych części robót.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego .

- Odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

§  4

- Strony ustalają wynagrodzenie zryczałtowane w kwocie:

- brutto………………

- słownie ………………………………………………………….

w tym

- netto ……………..

słownie........................................................................................

- VAT......................%  słownie..........................................................................................

- Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia uwzględnia wszystkie zakresy robót ujęte w  przedmiarach robót z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

§ 5

  - Wynagrodzenie umowne Zamawiający zapłaci Wykonawcy w następujący sposób:

- na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru końcowego robót potwierdzonego protokółem podpisanym przez strony i przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji budowy, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji powykonawczej – w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, przelewem na konto Wykonawcy

………………………………………………………………………………………….

  - Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia konta Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury na adres: .................................................

§ 6

  - Ze strony Zamawiającego nadzór nad  prawidłowym przebiegiem robót sprawuje inspektor nadzoru  ..............................................................................

  - Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy jest: ...........................................

  - Wykonawca oświadcza, że kierownik   robót posiada właściwe przygotowanie zawodowe i prawnie wymagane uprawnienia budowlane.

§ 7

- Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania Zamawiającego poprzez wpis do dziennika budowy o gotowości do odbioru robót zanikowych i podlegających zakryciu.

- Zamawiający dokona odbioru robót o których mowa w ust. 1 w terminie 2 dni roboczych od daty  zawiadomienia.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru końcowego robót.

- Zamawiający w terminie 2 dni roboczych potwierdzi osiągnięcie gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego ustalając jednocześnie termin rozpoczęcia odbioru końcowego wykonanych robót.

§ 8

- Zamawiający naliczał będzie kary umowne:

    - za niedotrzymanie przez Wykonawcę – terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.

    - za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wyznaczonego na usunięcie usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, strona odstępująca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego za całość zadania z zastrzeżeniem postanowień ust. 4

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę zobowiązania będącego przedmiotem umowy jest on zobowiązany do pokrycia wynikłej szkody w pełnej wysokości, bez względu na wartość zastrzeżonych kar umownych.

- Strony zastrzegają sobie prawo odstąpienia od umowy z jednoczesnym prawem do naliczania kar w wysokości określonej w ust. 2:

- Zamawiający od Wykonawcy w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy w terminie powyżej 3 dni od dania przekazania terenu budowy;

- Zamawiający od Wykonawcy w przypadku nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót trwającej ponad 3 dni z winy Wykonawcy;

- Wykonawca od Zamawiającego w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez Zamawiającego.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 4 może nastąpić w terminie 30 dni od powstania przyczyn określonych w tym ustępie.

§ 9

- W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, ostateczne rozliczenie finansowe Zamawiającego z Wykonawcą nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentu (dokumentów) potwierdzających rozliczenie się Wykonawcy z podwykonawcami.

- W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia o którym mowa w ust. 1. Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy do czasu jego otrzymania.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za czynności, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za wszelkie szkody wynikłe z jego winy.

- Każda zmiana umowy z podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego.

§ 10

- Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - Wykonawca składa zabezpieczenie w wysokości 5 % wartości brutto niniejszej umowy tj. kwotę..............................................złotych, w formie: ..………............................................

- Strony dopuszczają zaliczenie na poczet zabezpieczenia wadium wpłaconego w postępowaniu przetargowym.

- Kwotę zabezpieczenia  pieniężnego zamawiający zdeponuje  na specjalnie  do tego celu  otwartym oprocentowanym rachunku bankowym.

- Z kwoty, o której mowa w ust.1  Zamawiający zwróci 70% w po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy, a pozostałe 30% zatrzymuje  tytułem kaucji  na okres  trwania rękojmi.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy kwoty zabezpieczenia  wraz z naliczonymi przez bank odsetkami.

- Koszty operacji bankowych związanych z powyższymi czynnościami w całości obciążają Wykonawcę.

- W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania robót wnoszonego w innej formie niż pieniądz, a dopuszczonej SWIZ Wykonawca jest zobowiązany:

  - wpłacić w dniu odbioru zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi równej 30% kwoty, o której mowa w ust. 1.

  - w przypadku nie dokonania wpłaty o której mowa w ppkt a  we wskazanym terminie  -  Zamawiający  kwotę tę  potrąci z wystawianych przez Wykonawcę faktur.

    - Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi w terminach określonych w art. 151 prawa zamówień publicznych

§ 11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy na roboty budowlane oraz zgodnie z gwarancją producenta na urządzenia, materiały i wyposażenie.

- Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem protokólarnego odbioru końcowego robót.

- Ujawnione w okresie gwarancji wady Wykonawca zobowiązuje się usuwać nieodpłatnie w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego.

- W przypadku nie usunięcia wad w terminie Wykonawca usunie je na koszt Wykonawcy.

- Na trzy miesiące przed upływem okresu gwarancji strony dokonają komisyjnego przeglądu gwarancyjnego wykonanych robót.

§ 12

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

- Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14

Integralną częścią umowy jest:

- oferta Wykonawcy

- dokumentacja projektowa:

- harmonogram rzeczowo – finansowy robót

- formularzu – tabela elementów scalonych

- siwz

§ 15

Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                      		Wykonawca: